ENGSE206 | สอบปลายภาค (A6 · 15 คะแนน)

ประกาศรูปแบบสอบปลายภาค  —  Take-home 24 ชั่วโมง

Change-to-Design — งานกลุ่ม + รายบุคคล

สรุปสั้น - สอบแบบ take-home 24 ชั่วโมง เริ่มเวลา T0 ที่ผู้สอนประกาศ ส่งทั้งสองส่วนภายใน T0 + 24 ชั่วโมง - ส่วน ก งานกลุ่ม (9 คะแนน): ใช้ case ของกลุ่ม รับ Change Request จากผู้สอน แล้วไล่ผลกระทบตั้งแต่ requirement ถึง Container diagram - ส่วน ข รายบุคคล (6 คะแนน): กรณีศึกษาใหม่ ชุด A หรือ B ตามเลขท้ายรหัส ทำคนเดียว - หลังส่งมี oral spot-check สุ่มถาม 3–5 นาที เพื่อยืนยันว่าอธิบายคำตอบของตัวเองได้

| เริ่ม (T0) | [วัน เดือน ปี · เวลา ที่ผู้สอนประกาศ] |
| --- | --- |
| ส่ง | T0 + 24 ชั่วโมง |
| เปิดข้อสอบที่ | เว็บรายวิชาและ Git repo ของรายวิชา |
| ส่วน ก ส่งที่ | Team Repo ของกลุ่ม · branch final-exam · Pull Request |
| ส่วน ข ส่งที่ | [ช่องทางรายบุคคลที่ผู้สอนกำหนด] |
| ส่งช้า | [ผู้สอนกำหนด] |

# 1. เนื้อหาที่ออกสอบ

ข้อสอบกลางภาคครอบคลุมถึงสัปดาห์ที่ 5 ปลายภาคนี้จึงสอบเนื้อหาที่เรียนหลังจากนั้น และเน้นช่วงออกแบบ (W10–W11)

| สัปดาห์ | เรื่อง | น้ำหนัก | ทบทวนจาก |
| --- | --- | --- | --- |
| W06 | User Story · Use Case · Acceptance Criteria (Given/When/Then) | รอง | ตัวอย่าง CRBS W06 + งานกลุ่ม W06 |
| W07 | SRS: FR / BR / NFR / DR · source · Open Issue · verification idea | รอง | ตัวอย่าง SRS CRBS W07 + SRS ของกลุ่ม |
| W08 | Review · Traceability ไปกลับ · Baseline · Change Request และ impact | รอง | ตัวอย่าง CRBS W08 (CR-01-SIM) |
| W10 | Scope 4 ระดับ (Build now / Overview / Later / ไม่ทำ) · drivers · Design Spine · open decisions | หลัก | ตัวอย่าง CRBS W10 + งานกลุ่ม W10 |
| W11 | C4 ระดับ 1–2 · ชนิดและสภาพแวดล้อมของ container · NFR → container · stack อ้างอิง · decision card · เดิน Spine | หลัก | เว็บ W11: อ่านก่อนเรียน · สไลด์ · ตัวอย่าง CRBS · คู่มือ Lab |

ไม่ออกสอบ - W12 UX/UI Prototype และ W13 Detailed Design (component, sequence, action card) — ยังไม่ได้เรียนในเทอมนี้

# 2. ภาพรวม

ภาพที่ 1 ภาพรวมการสอบปลายภาค — 24 ชั่วโมง สองส่วน และ oral spot-check

# 3. ส่วน ก งานกลุ่ม — Change-to-Design (9 คะแนน)

ทุกกลุ่มได้ Change Request หลัก 1 ข้อ เหมือนกัน และเลือก Change Request เสริมอีก 1 ใน 2 ข้อ แล้วนำไปใช้กับ case ของกลุ่มเอง งานคือไล่ว่าการเปลี่ยนนี้กระทบอะไรบ้าง แล้วแก้ให้ครบทุกชั้น — เหมือนงานจริงเมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนหลังส่งแบบไปแล้ว

| ส่วนงาน | ใช้ความรู้ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| G1 Impact + Trace | W08 | 1.5 |
| G2 Requirements | W06–W07 | 1.5 |
| G3 Strategy | W10 | 1.5 |
| G4 Architecture | W11 | 2.5 |
| G5 Mini CR | W10–W11 | 1.0 |
| G6 Integrity | ทุกสัปดาห์ | 1.0 |

งานส่วนนี้ทำในไฟล์ Word ที่ผู้สอนให้ (แบบฟอร์มคำตอบส่วน ก — ปล่อยพร้อมข้อสอบที่ T0) + ภาพ .drawio/PNG ส่งใน Team Repo

# 4. ส่วน ข รายบุคคล (6 คะแนน)

- กรณีศึกษาใหม่ที่ไม่ใช่ CRBS และไม่ใช่ case ของกลุ่มใด · ชุด A = เลขท้ายรหัสคู่ · ชุด B = เลขท้ายรหัสคี่

- 6 ข้อ: AC · แยกชนิดข้อพบใน SRS · trace · scope และ driver · NFR → container + decision card · หาจุดผิดใน Container diagram

- บางข้อให้เลือกโจทย์ย่อยตามเลขท้ายรหัสของตัวเอง

- ทำคนเดียว ห้ามปรึกษาผู้อื่น เปิดเอกสารรายวิชาได้ · ห้ามให้ AI ทำคำตอบแทน (ใช้ตรวจคำสะกดได้ ต้องระบุในช่องการใช้ AI ท้ายไฟล์)

# 5. Oral spot-check หลังส่ง

ผู้สอนสุ่มถามนักศึกษา 3–5 นาที (อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน และทุกคนที่คำตอบรายบุคคลคล้ายกันผิดปกติ) ถามคำตอบของตัวเองและการตัดสินใจของกลุ่ม อธิบายได้ = ยืนยันคะแนน · อธิบายไม่ได้ = ปรับคะแนนข้อที่ถาม · คำตอบเรื่องงานกลุ่มใช้ประกอบการปรับคะแนนส่วน ก รายคน (ตามหลักฐานการมีส่วนร่วม) · วันเวลา: [ผู้สอนประกาศ]

# 6. เตรียมตัวอย่างไร

เตรียมก่อนวันสอบ 1. เปิด Team Repo ให้พร้อม: SRS (W07), งาน W08, Design Strategy + Design Spine (W10), Conceptual Architecture + ภาพ (W11) 2. ทบทวนตัวอย่าง CRBS ของแต่ละสัปดาห์ — โดยเฉพาะ CR-01-SIM (W08), ตาราง scope และ driver (W10), Container diagram และ decision card (W11) 3. ซ้อมอธิบายด้วยคำพูดตัวเอง: Submitted ต่างจากสถานะที่ใช้ทรัพยากรจริงอย่างไร · กติกาที่ห้ามพลาดอยู่ container ไหน · เมื่อไรต้องเพิ่ม container 4. ตกลงในกลุ่มว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนของงานกลุ่ม และนัดเวลาทำงานร่วมกันภายใน 24 ชั่วโมง 5. ติดตั้ง draw.io และตรวจว่าทุกคน push ขึ้น Team Repo ได้

# 7. กติกาสำคัญ

ทำได้ - เปิดเอกสารรายวิชา งานของกลุ่ม และตัวอย่าง CRBS - ส่วน ก: ใช้ AI ช่วยได้ แต่ต้องบันทึกใน ai-use-log และตรวจทุกข้อกับ SRS ของกลุ่มเอง

ห้าม - ส่วน ข: ปรึกษาผู้อื่น หรือให้ AI ทำคำตอบแทน - แต่งตัวเลข นโยบาย หรือ protocol ที่ SRS ไม่มี — ให้เขียน TBD และบันทึกเป็น Open Issue หรือ open decision - อ้างว่าเอกสารใด Approved แล้ว - ใช้เทคโนโลยีนอก stack อ้างอิง (React · Node.js + Express · PostgreSQL) และเมนูชนิด container โดยไม่มี decision card - คัดลอกงานของกลุ่มอื่น

ช่องทางถามระหว่างสอบ: [ผู้สอนกำหนด] — ผู้สอนตอบเฉพาะคำถามเรื่องความเข้าใจโจทย์ และประกาศคำตอบให้ทุกคนเห็นพร้อมกัน