ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ก งานกลุ่ม

Change-to-Design  —  9 คะแนน

ใช้ case ของกลุ่ม · ไล่ผลกระทบของ Change Request จาก requirement ถึง Container diagram

งานนี้คืออะไร - หลังกลุ่มส่งแบบช่วง W10–W11 ไปแล้ว ลูกค้าขอเปลี่ยน — กลุ่มต้องบอกได้ว่าการเปลี่ยนนี้กระทบอะไรบ้าง แล้วแก้ทุกชั้นให้ตรงกัน - ทำ CR-FX-01 (ทุกกลุ่ม) + เลือก CR-FX-02A หรือ CR-FX-02B อีก 1 ข้อ - ตอบลงใน แบบฟอร์มคำตอบส่วน ก (Word) + ภาพ .drawio/PNG แล้วส่งผ่าน Pull Request ใน Team Repo - ส่วน ข รายบุคคลเป็นเอกสารแยก (ชุด A/B) — แนะนำให้ทุกคนทำส่วน ข ให้เสร็จก่อนเริ่มงานกลุ่ม

| เวลา | เริ่ม T0 = [วัน เดือน ปี · เวลา ที่ผู้สอนประกาศ] · ส่งภายใน T0 + 24 ชั่วโมง |
| --- | --- |
| รูปแบบ | งานกลุ่ม (กลุ่มเดิมของรายวิชา) · เปิดเอกสารได้ |
| คะแนน | 9 จาก 15 คะแนนของ A6 · คะแนนกลุ่มอาจปรับรายคนตามหลักฐานการมีส่วนร่วม |
| ส่งที่ | Team Repo · branch final-exam · โฟลเดอร์ final-exam/ · Pull Request |
| ฐาน SRS | SRS ของกลุ่ม (W07) ตามสถานะจริง — Draft / Needs Revision / Baseline Candidate |
| ส่งช้า | [ผู้สอนกำหนด] |

# 1. ภาพรวม

ภาพที่ 1 Change Request หนึ่งข้อ ไหลผ่านงานทุกสัปดาห์ของกลุ่ม — ทำ G1 → G4 ตามลำดับ แล้วจึง G5 · G6

ข้อสอบนี้วัดสิ่งที่ทีม Dev ต้องการจริงเมื่อมีการเปลี่ยน: รู้ว่ากระทบอะไร · แก้ requirement ให้ตรวจสอบได้ · ตัดสินขอบเขตอย่างมีเหตุผล · ปรับแผนที่ของระบบให้ตรงกัน และซื่อสัตย์กับสิ่งที่ยังไม่รู้

# 2. เปิดงานเดิมของกลุ่มก่อนเริ่ม

| งานเดิม | path ใน Team Repo (ตามที่กลุ่มใช้) | ใช้ในส่วน |
| --- | --- | --- |
| SRS (W07) | docs/07-srs-v1 หรือไฟล์ SRS ของกลุ่ม | G1 · G2 |
| Review · Trace · CR (W08) | งาน W08 ของกลุ่ม | G1 |
| User Story · Use Case · AC (W06) | งาน W06 ของกลุ่ม | G2 |
| Design Strategy + Design Spine (W10) | design/10-design-strategy · design/00-design-spine.md | G3 |
| Conceptual Architecture (W11) | design/11-conceptual-architecture-v0.1.docx · diagrams/architecture/ | G4 |

ถ้างานเดิมยังไม่ครบ - ใช้ฉบับล่าสุดที่มี และเขียนไว้ในหัวแบบฟอร์มว่าใช้ไฟล์ไหน (commit หรือวันที่) - ถ้า Context/Container ของ W11 ยังไม่เสร็จ ให้วาดใหม่ทั้งภาพใน G4 ได้ — ตรวจตามภาพที่ส่งในข้อสอบนี้ - อย่าแก้ไฟล์งานเดิมของแต่ละสัปดาห์ — ทำทุกอย่างในโฟลเดอร์ final-exam/

# 3. Change Request หลัก (ทุกกลุ่ม)

| CR-FX-01 แจ้งเตือนอัตโนมัติ [Pending — ยังไม่มีผู้มีอำนาจอนุมัติ] |  |
| --- | --- |
| ผู้เสนอ | ผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของระบบ (ใน case ของกลุ่ม) |
| ขอเปลี่ยน (1) | เมื่อสถานะงานหลักของผู้ใช้เปลี่ยน (เช่น ส่งแล้ว อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอข้อมูลเพิ่ม) ให้ระบบแจ้งผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง |
| ขอเปลี่ยน (2) | ก่อนถึงกำหนดสำคัญของงาน (เช่น เวลานัด เวลาเริ่มใช้ กำหนดคืน กำหนดส่ง) ให้ระบบเตือนเอง โดยไม่มีใครกด — ถ้า case ไม่มีกำหนดเวลา ให้เตือนเมื่อเรื่องค้างนานเกินระยะที่กำหนด |
| ขอเปลี่ยน (3) | ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะรับแจ้งเตือนผ่าน ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก หรือไม่ (opt-in) และข้อความห้ามมีข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น |
| สิ่งที่ยังไม่ตกลง | ช่องทางภายนอกคืออะไรและเชื่อมต่ออย่างไร · เตือนล่วงหน้ากี่ชั่วโมงหรือกี่วัน · ค้างนานเท่าไรจึงเตือน |
| ผู้เสนอพูดว่า | "ทำให้เร็วที่สุด ทุกอย่างในคำขอนี้ต้องเป็น Build now" |

อ่านให้ดี - ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก ไม่ต้องระบุยี่ห้อหรือผู้ให้บริการ — วิธีเชื่อมต่อยังเป็น TBD - ค่าเวลาเตือนที่ยังไม่ตกลง ห้ามเดาตัวเลขเอง — บันทึกเป็น Open Issue และ open decision - กลุ่มเป็นทีมออกแบบ ไม่ใช่ผู้อนุมัติ CR — ให้เสนอ Decision พร้อมเหตุผล และระบุว่าใครต้องตัดสิน - ประโยค "ทุกอย่างต้องเป็น Build now" เป็นความเห็นของผู้เสนอ — กลุ่มต้องตัดสินระดับ scope ตามหลักของ W10

# 4. Change Request เสริม (เลือก 1 ข้อ)

| CR-FX-02A ใช้งานหน้างาน: สแกน QR + สัญญาณไม่เสถียร [Pending] |  |
| --- | --- |
| ผู้เสนอ | ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน (เช่น เจ้าหน้าที่ที่จุดรับ–คืน จุดให้บริการ หรือจุดตรวจ) |
| ขอเปลี่ยน | ต้องการ สแกน QR code ของรายการ เพื่อเปิดรายการและบันทึกการรับ ส่ง หรือเข้าใช้ได้เร็วขึ้น |
| ข้อมูลเพิ่ม | บางจุดหน้างาน สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร — ยังไม่รู้ว่าขาดนานแค่ไหนและบ่อยเพียงใด |
| ประเด็นที่ต้องตอบ | ต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนชนิด container ไหม · กติกาสำคัญยังตรวจที่ไหน · อะไรยังเป็น TBD |

| CR-FX-02B เวลารุ่นแรกเหลือครึ่งหนึ่ง [Pending] |  |
| --- | --- |
| ผู้เสนอ | หัวหน้าทีม Dev |
| ขอเปลี่ยน | เวลาสำหรับรุ่นแรกเหลือ ครึ่งหนึ่ง ของที่วางไว้ ต้องตัดขอบเขตรุ่นแรก |
| ข้อเสนอของผู้เสนอ | "ตัดการตรวจสิทธิ์และ audit ออกก่อน แล้วค่อยเติมทีหลัง จะได้ทัน" |
| ประเด็นที่ต้องตอบ | อะไรคง Build now · อะไรย้ายไป Overview หรือ Later · ข้อเสนอเรื่องสิทธิ์และ audit รับได้หรือไม่ เพราะอะไร |

เลือกข้อที่ใกล้กับ case ของกลุ่มมากกว่า และเขียนเหตุผลที่เลือกสั้น ๆ ในหัวข้อ G5

# 5. สิ่งที่ต้องทำ

G1   Change Request + Impact + Trace	W08   1.5 คะแนน

- 1.1 บันทึก CR-FX-01 ครบทุกช่อง: ขอเปลี่ยน · เหตุผลที่ผู้เสนออ้าง · กระทบข้อกำหนด (ID) · กระทบ model และ trace · กระทบการออกแบบ/ทดสอบ · ทางเลือกอย่างน้อย 2 ทาง · Decision ที่กลุ่มเสนอ + ใครมีอำนาจตัดสิน · Next action

- 1.2 ตารางผลกระทบอย่างน้อย 5 แถว: แต่ละแถวเดินจาก source/เหตุผล → requirement → US/UC/AC → หัวข้อ SRS → การออกแบบ (Spine / container) และบอกว่าเพิ่ม แก้ ไม่กระทบ หรือ TBD

- ทุกแถวต้องอ้าง ID ของ case กลุ่มจริง — ถ้า ID ไหนเปิดไม่เจอ ให้เขียน Cannot Verify

ดูตัวอย่าง CRBS  W08 — CR-01-SIM "Submit แล้วกันกล้องทันที": ตารางกระทบ BR/FR/NFR/DR · UC/AC · SRS หัวข้อ · design/test · Decision = Pending ยังไม่แก้ baseline

G2   แก้ Requirement และ Model	W06–W07   1.5 คะแนน

- 2.1 User Story ใหม่หรือที่แก้ อย่างน้อย 2 เรื่อง (ในฐานะ… ฉันต้องการ… เพื่อ…) อ้าง FR

- 2.2 Use Case: เพิ่มหรือแก้ flow อย่างน้อย 1 flow (main หรือ alternate) แยก actor กับ system

- 2.3 Acceptance Criteria อย่างน้อย 3 ข้อ แบบ Given / When / Then / Coverage — ต้องมีข้อเรื่อง opt-in/ข้อมูลส่วนบุคคล 1 ข้อ และข้อเรื่องเตือนตามเวลา 1 ข้อ

- 2.4 บรรทัด SRS ที่เพิ่มหรือแก้ อย่างน้อย 4 บรรทัด (FR/BR/NFR/DR) พร้อม source และสถานะ

- 2.5 Open Issue อย่างน้อย 2 ข้อ สำหรับค่าที่ยังไม่ตกลง (คำถาม · กระทบ ID · owner · next action)

ดูตัวอย่าง CRBS  W06 — AC-05 "Submit แล้วได้ reference number และสถานะ Submitted โดยยังไม่กัน Resource" · W07 — OI-05 External notification channel (owner, next action)

G3   Design Strategy หลังการเปลี่ยน	W10   1.5 คะแนน

- 3.1 ตาราง scope ของความสามารถใหม่ทุกข้อใน CR: Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้ (รอคำตอบ) + เหตุผล 1 บรรทัด — ตอบด้วยว่าทำไมไม่ใช่ทุกข้อเป็น Build now (หรือทำไมใช่)

- 3.2 Driver check: CR กระทบ driver เดิมข้อไหน หรือมี driver ใหม่ไหม และผลต่อการออกแบบ

- 3.3 Design Spine: แถวที่เพิ่มหรือเปลี่ยน พร้อมระดับ W10 และเส้นทาง container ของ W11

- 3.4 Open decisions: เรื่องใหม่หรือที่เปลี่ยน พร้อม container ที่กระทบ · ระหว่างรอทำอย่างไร · เจ้าของคำตอบ

ดูตัวอย่าง CRBS  W10 — scope table Build now/Overview/Later/ไม่ทำ · driver D1 "Submit ≠ จอง" · DD-01–DD-05 พร้อมวิธีระหว่างรอ

G4   Context + Container หลังการเปลี่ยน	W11   2.5 คะแนน

- 4.1 Context diagram ฉบับใหม่: ระบบ 1 กล่อง · actor · ระบบภายนอกพร้อมป้าย Core / Extension / TBD · ลูกศรมีป้ายว่าส่งอะไร

- 4.2 Container diagram ฉบับใหม่: ทุกกล่องมีชื่อ + [ชนิด · เทคโนโลยี] + หน้าที่ · ลูกศรบอกว่าส่งอะไร ผ่านอะไร · เพิ่ม container เฉพาะเมื่อ FR/NFR บังคับ

- 4.3 ตาราง container เฉพาะแถวที่ใหม่หรือเปลี่ยน — รวมช่อง "รันที่ไหน · ใครควบคุม"

- 4.4 NFR → container ของ NFR ที่เพิ่มหรือเปลี่ยน (หรือ TBD)

- 4.5 Decision card ไม่เกิน 2 ใบ สถานะ Proposed — อย่างน้อย 1 ใบต้องตอบว่า ต้องเพิ่ม container หรือไม่

- 4.6 เดิน Spine ขั้นที่ใหม่หรือเปลี่ยนบน container diagram: ผ่าน container ไหน กติกาตรวจที่ไหน

- ภาพทุกภาพเก็บ .drawio + PNG ที่ final-exam/diagrams/ แล้ววาง PNG ในแบบฟอร์ม

ดูตัวอย่าง CRBS  W11 — Container diagram CRBS · เมนูชนิด container (งานตามเวลา = เพิ่มเมื่อมี requirement ให้เกิดตามเวลาโดยไม่มีคนกด) · DEC-01–DEC-04

G5   Change Request เสริม (02A หรือ 02B)	W10–W11   1.0 คะแนน

- 5.1 บันทึก CR แบบย่อ + เหตุผลที่เลือกข้อนี้

- 5.2 Decision card 1 ใบ (ตัดสินใจ · เพราะ · ทางเลือกที่ไม่เลือก · ผลที่ตามมา) สถานะ Proposed

- 5.3 ตารางสิ่งที่เปลี่ยน: scope · Spine · container · open decision (ก่อน → หลัง → เพราะ)

G6   Integrity	ทุกสัปดาห์   1.0 คะแนน

- 6.1 ตรวจความสอดคล้องด้วย checklist ในแบบฟอร์ม (ชื่อ container ชื่อ actor และ ID ตรงกันทุกส่วนและทุกภาพ)

- 6.2 AI use: เครื่องมือ · ใช้ช่วยเรื่องใด · ตรวจอย่างไร (ไม่ใช้ AI ก็เขียนว่าไม่ใช้)

- 6.3 ตารางการมีส่วนร่วม: ใครทำส่วนไหน และหลักฐาน (commit หรือส่วนในไฟล์)

# 6. ไฟล์ที่ต้องส่งและวิธีส่ง

| ไฟล์ | path ใน Team Repo | บังคับ |
| --- | --- | --- |
| แบบฟอร์มคำตอบส่วน ก | final-exam/final-exam-group-answer.docx | บังคับ |
| Context diagram ฉบับใหม่ | final-exam/diagrams/context-after.drawio + .png | บังคับ |
| Container diagram ฉบับใหม่ | final-exam/diagrams/container-after.drawio + .png | บังคับ |
| ใบส่งงาน | final-exam/final-exam-submission.md | บังคับ |
| AI use log | final-exam/ai-use-log.md | บังคับ (ไม่ใช้ก็เขียนว่าไม่ใช้) |
| ภาพอื่นที่วาดเพิ่ม | final-exam/diagrams/ | ไม่บังคับ |

ส่งผ่าน Pull Request 1. สร้าง branch ชื่อ final-exam จาก main ของ Team Repo 2. สร้างโฟลเดอร์ final-exam/ แล้ววางแบบฟอร์ม Word + ไฟล์ md 2 ไฟล์ที่ผู้สอนให้ 3. ทุกคน commit งานส่วนของตัวเอง (ใช้บัญชีของตัวเอง) — commit คือหลักฐานการมีส่วนร่วม 4. push แล้วเปิด Pull Request เข้า main ชื่อ submit(final): change-to-design take-home 5. commit ที่นับคือ commit ก่อน T0 + 24 ชั่วโมง — กรอก commit hash สุดท้ายใน final-exam-submission.md

# 7. กติกา

ทำได้ - เปิดเอกสารรายวิชา งานของกลุ่ม และตัวอย่าง CRBS ทุกสัปดาห์ - ใช้ AI ช่วยได้ เช่น ตรวจคำ จัดรูปแบบ ถามแนวคิด — ต้องบันทึกใน ai-use-log และตรวจทุกข้อกับ SRS ของกลุ่มเอง

ห้าม - แต่งตัวเลข นโยบาย หรือ protocol ที่ SRS ไม่มี — เขียน TBD แล้วบันทึกเป็น OI / open decision - อ้างว่า SRS หรือ CR ใด Approved แล้ว (กลุ่มเสนอได้ แต่อนุมัติเองไม่ได้) - ใช้เทคโนโลยีนอก stack อ้างอิง (React · Node.js + Express · PostgreSQL) และเมนูชนิด container โดยไม่มี decision card - คัดลอกงานของกลุ่มอื่น — ทุกกลุ่มได้ CR เดียวกันแต่ case ต่างกัน คำตอบจึงต้องต่างกัน

# 8. เกณฑ์ให้คะแนน (สรุป)

| ส่วน | ความรู้ | คะแนน | เต็มเมื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 Impact + Trace | W08 | 1.5 | CR ครบทุกช่อง · ตารางผลกระทบ ≥ 5 แถว อ้าง ID เดินไปกลับได้ · ไม่ตัดสินแทนผู้มีอำนาจ |
| G2 Requirements | W06–W07 | 1.5 | US ≥ 2 · UC 1 flow · AC ≥ 3 แบบ Given/When/Then · FR/BR/NFR/DR อ้าง source · TBD เป็น OI |
| G3 Strategy | W10 | 1.5 | จัดระดับ scope พร้อมเหตุผล (ตอบเรื่อง "ทุกอย่าง Build now") · driver check · Spine + DD |
| G4 Architecture | W11 | 2.5 | Context + Container ใหม่ ลูกศรมีป้าย · ตาราง container · NFR → container · decision card · Spine walk |
| G5 Mini CR | W10–W11 | 1.0 | ตัดสินใจสอดคล้องกับ driver และ NFR · มีทางเลือกที่ไม่เลือก · บอกสิ่งที่เปลี่ยน |
| G6 Integrity | ทุกสัปดาห์ | 1.0 | ชื่อและ ID ตรงกัน · TBD ซื่อสัตย์ ไม่อ้าง Approved · AI use log · ตารางการมีส่วนร่วม |

คะแนนกลุ่มกับรายคน - ทุกคนได้คะแนนส่วน ก เท่ากันเป็นฐาน - ถ้าหลักฐาน (commit · ตารางการมีส่วนร่วม · oral) ชี้ว่าคนใดแทบไม่มีส่วนร่วม ผู้สอนปรับคะแนนส่วน ก ของคนนั้นได้ โดยไม่กระทบเพื่อน

# 9. ก่อนกด Pull Request

☐  CR-FX-01 ครบ G1–G4 และเลือก CR เสริม 1 ข้อใน G5

☐  ตารางผลกระทบ ≥ 5 แถว ทุกแถวมี ID

☐  AC ≥ 3 ข้อ แบบ Given/When/Then มีข้อ opt-in/ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อเตือนตามเวลา

☐  ไม่มีตัวเลขหรือนโยบายที่แต่งขึ้น — ค่าที่ไม่รู้เป็น TBD + OI/DD

☐  Context และ Container ฉบับใหม่มีทั้ง .drawio และ PNG · ลูกศรทุกเส้นมีป้าย

☐  ชื่อ container / actor / ID ตรงกันทุกส่วน

☐  ai-use-log + ตารางการมีส่วนร่วม + final-exam-submission.md ครบ

☐  เปิด PR ชื่อ submit(final): change-to-design take-home ก่อน T0 + 24 ชั่วโมง