## Slide 1
ENGSE206 Week05
Requirement Analysis, Classification and Prioritization
Input
Week04
Evidence -> Need -> RC
Today
Classify
Prioritize
Backlog v0.1
Output
Ready for
Week06 Model Pack
คำถามหลัก: Requirement ใดสำคัญ อยู่ประเภทใด และควรทำก่อน-หลังอย่างไร

## Slide 2
Week05 อยู่ตรงกลางระหว่าง Evidence และ Model
ENGSE206 Week05
W4
Evidence
Need
RC
W5
Type
Priority
Backlog
W6
Story
Use Case
AC
W7
SRS Draft
W8
Validate
Trace
Baseline
Week05 ยังไม่ใช่ SRS และยังไม่ใช่ Design แต่เป็นจุดทำให้ candidate กลายเป็นรายการ requirement ที่ตรวจสอบได้

## Slide 3
Requirement Type ทำให้รู้ว่าจะตรวจและ model อย่างไร
ENGSE206 Week05
Functional
ระบบทำอะไร
ให้ใคร
NFR
คุณภาพ
หรือเงื่อนไขคุณภาพ
Business Rule
กฎการทำงาน
ของ domain
Constraint
ข้อจำกัดภายนอก
ที่ต้องเคารพ
Issue
ยังไม่รู้
หรือยังไม่มีหลักฐาน
หลักคิดในห้อง: ถ้าข้อความยังเป็น proposed solution หรือ policy ที่ยังไม่มีหลักฐาน ให้แยกเป็น Issue/Hold ก่อน

## Slide 4
Priority ต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ความรู้สึก
ENGSE206 Week05
Must
ขาดไม่ได้ต่อ workflow รุ่นแรก
Should
สำคัญมาก แต่มี workaround
Could
มีคุณค่า แต่เลื่อนได้
Won't yet
ยังไม่ทำ หรือหลักฐานยังไม่พอ
Value
ช่วย stakeholder อย่างไร
Risk
ถ้าไม่ทำเกิดปัญหาอะไร
Urgency
ต้องใช้เร็วแค่ไหน
Dependency
ต้องรอใครหรือระบบใด

## Slide 5
Backlog v0.1 ต้องตามรอยกลับไป Week04 ได้
ENGSE206 Week05
Req ID
FR-01
Source RC
RC-01
Trace
E-01 -> N-AVAIL
Type
Functional
Priority
Must
Status
Ready / Follow-up / Hold
Requirement Statement
ระบบต้อง...
Rationale
value / risk / urgency / dependency
Week06 Use
Use Case / User Story / AC
Backlog ที่ดีไม่ได้มีแค่ requirement แต่บอกว่าอะไรพร้อมใช้ต่อ และอะไรยังต้องถามต่อ

## Slide 6
Worked Example: Campus Resource Booking
ENGSE206 Week05
RC-01
ค้นหาและดูสถานะ
ห้อง/อุปกรณ์ตามช่วงเวลา
Analyze
E-01/E-02/E-03
N-AVAIL
Functional
Backlog
FR-SCRB-01
Must
Ready for Week06
RC-05
No-show/cancellation มี value แต่ policy ยังไม่ชัด
Decision
แยก event record ออกจาก penalty
และ mark policy เป็น Hold

## Slide 7
Workshop 3 ชั่วโมง: ทำจาก RC ของทีมตัวเอง
ENGSE206 Week05
1. Trace Check
RC มี E/N รองรับหรือไม่
2. Card Sorting
แยก Functional/NFR/BR/Constraint/Issue
3. Prioritize
MoSCoW + rationale
4. Build
กรอก docs/05-requirement-backlog.md
5. Review
Peer review + submission
Checkpoint สำคัญ: ถ้าไม่รู้ อย่าเดา ให้เขียน Open Question / Issue / Hold

## Slide 8
ก่อนจบ Week05 ต้องมีของที่ Week06 ใช้ต่อได้
ENGSE206 Week05
Submit
docs/05-requirement-backlog.md
submissions/week-05-submission.md
Ready Gate
มี trace
type ชัด
priority มี rationale
Week06 Input
User Story
Use Case
Acceptance Criteria
งานวันนี้คือทำให้ Requirement Candidate กลายเป็น Backlog v0.1 ที่เชื่อถือได้
ถ้ายังไม่มีหลักฐาน ให้บันทึกเป็น issue ไม่ใช่ requirement