|  | เอกสาร Workshop รายวิชา ENGSE206 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์ Software Requirements Specification and Design สัปดาห์ที่ 4 ¦ หน่วยที่ 2 การเก็บรวบรวมความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทเรียน 2.2 Facilitation, Observation, Workshop และ Negotiation |
| --- | --- |

Workshop 3: AI Stakeholder Panel, Evidence Logging and Negotiation — คู่มือนักศึกษา

อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว | สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ภารกิจต่อเนื่อง ใช้ Elicitation Plan และ Interview Guide ที่ปรับจาก Week 3 ไปสัมภาษณ์ AI Stakeholder หลายบทบาทแบบควบคุม เก็บหลักฐานด้วย Evidence ID แยก Fact/Opinion/Assumption ค้น Conflict และทำ Negotiation Record จากนั้นสร้าง Requirement Candidates ที่อ้างอิงหลักฐานและระบุสถานะ

# 1. ผลลัพธ์ที่ต้องได้

| ผลลัพธ์ | ตำแหน่งไฟล์ | ขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Simulation Log | evidence/week-04/ai-stakeholder-simulation-log.md | อย่างน้อย 3 บทบาท แยก chat/role และระบุ prompt |
| Evidence Log | docs/04-evidence-log.md | E-ID, source, tag, statement, confidence, follow-up |
| Issue/Conflict List | project-management/risk-and-issue-log.md | อย่างน้อย 2 issue และ 1 conflict |
| Negotiation Record | docs/04-evidence-log.md หรือ decision-log.md | parties, interests, options, decision/status, rationale |
| Requirement Candidates | docs/04-evidence-log.md | 5–8 ข้อ อ้าง E-ID และมี status |
| Submission/Logs | submissions/week-04-submission.md + worklog/AI log | ลิงก์ commit contribution limitation |

# 2. บทบาทในทีมและกติกา

| บทบาท | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Facilitator | เปิด/ปิดรอบ รักษากติกา ให้ทุกมุมมองมีพื้นที่ และสรุปประเด็น |
| Lead/Probe Interviewer | ใช้ Guide ถามหลักและติดตามโดยไม่ชี้นำ |
| Note-taker | บันทึกข้อความสำคัญและบริบท |
| Evidence Controller | กำหนด E-ID, tag, source, confidence และ link |
| AI Operator | ใช้ Role Pack หนึ่งบทบาทต่อหนึ่ง chat; ไม่เติม facts |
| Conflict/Quality Observer | จับ contradiction, power imbalance, bias และ issue |

Controlled Simulation ใช้ AI เพื่อฝึก facilitation/negotiation ไม่ใช่สร้างข้อมูลจริงของมหาวิทยาลัย ทุกข้อความจาก AI ต้องติดป้าย Simulated และไม่ถือเป็น approved requirement

# 3. ขั้นตอนปฏิบัติ 180 นาที

| เวลา | ขั้น | สิ่งที่ทำ | จุดตรวจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00–15 | STEP 1 — Setup | แบ่งบทบาท เปิด Week 3 Plan/Guide เลือก stakeholder 3–4 บทบาท | role assignment + interview order |
| 15–50 | STEP 2 — Interview Round 1 | สัมภาษณ์ Primary User และ Operational Staff แยก chat | notes + E-ID candidates |
| 50–70 | STEP 3 — Evidence Review | แยก CF/SN/CT/OP/AS/PS/OQ ตรวจความขัดแย้งและสิ่งที่ต้องถามเพิ่ม | evidence table |
| 70–105 | STEP 4 — Panel Round 2 | สัมภาษณ์ Policy/Manager และ Technical/Privacy/Safety Role | authority/constraint evidence |
| 105–135 | STEP 5 — Negotiation Clinic | เลือก conflict 1 เรื่อง วิเคราะห์ position/interest/constraint/options | negotiation record |
| 135–155 | STEP 6 — Requirement Candidates | เขียน RC 5–8 ข้อ อ้าง E-ID ระบุ status/confidence/follow-up | candidate list |
| 155–175 | STEP 7 — Tabletop Presentation | นำเสนอ evidence, conflict, option, decision และ unresolved issue | 4–5 minute summary |
| 175–180 | STEP 8 — Commit & Push | ตรวจ logs/submission/links และ commit | checkpoint/submit |

# 4. Evidence Tagging และ Confidence

| Tag | ความหมาย | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| CF — Case Fact | ข้อเท็จจริงจาก Case Card/เอกสารที่กำหนด | อ้าง source line/section ได้ |
| SN — Simulated Need | Need ที่ AI stakeholder กล่าวในสถานการณ์จำลอง | ยังต้อง verify กับ stakeholder จริง |
| CT — Constraint/Rule | ข้อจำกัด/กฎจำลองหรือจากเอกสาร | ระบุ authority/source |
| OP — Opinion | ความชอบหรือมุมมองส่วนบุคคล | ไม่แปลงเป็น requirement โดยตรง |
| AS — Assumption | สิ่งที่ทีม/บทบาทเชื่อแต่ยังไม่ยืนยัน | สร้าง follow-up/OQ |
| PS — Proposed Solution | ข้อเสนอ feature/process/technology | เก็บใน parking lot และค้น underlying need |
| OQ — Open Question | สิ่งที่ยังไม่รู้หรือมี conflict | กำหนด owner/follow-up |

| ฟิลด์ Evidence Log | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| E-ID / Source | E-07 / AI Role: Resource Officer / Round 1 |
| Tag / Statement | SN — ต้องเห็นเอกสารประกอบก่อนตรวจคำขอ |
| Context | กล่าวเมื่อถาม critical incident ของคำขอเร่งด่วน |
| Confidence | Low: simulation source; consistent with CF-03 but no document |
| Conflict/Relation | ขัดกับ SN E-03 ที่ผู้ใช้ต้องการส่งคำขอก่อนแล้วค่อยแนบ |
| Follow-up | ตรวจแบบฟอร์ม/นโยบาย และถาม Policy Owner |

## 4.1 หลักการแยก “คำพูด” กับ “ข้อสรุป”

| ไม่ควร | ควร |
| --- | --- |
| ระบบต้องแนบเอกสารก่อนส่ง | E-07: เจ้าหน้าที่จำลองกล่าวว่าต้องเห็นเอกสารก่อนตรวจ; สถานะ: SN/Low; ต้องตรวจนโยบาย |
| ทุกคนเห็นด้วยให้แจ้งผ่าน LINE | OP จากผู้ใช้จำลอง 1 บทบาท; ยังไม่ทราบช่องทางที่องค์กรอนุญาตและ accessibility |
| ต้องใช้ QR | PS; underlying need อาจเป็นการยืนยันการเข้าใช้และลด no-show |

# 5. Facilitation และ Stakeholder Panel

เปิดรอบด้วย Objective และกติกา ไม่เริ่มด้วย Solution

ถามบทบาททีละคนและแยก chat เพื่อป้องกันความรู้ข้ามบทบาท

ทวนคำตอบและขอให้แยก rule, preference, exception และ authority

ใช้คำถาม neutral: “อะไรเป็นเหตุผล/ข้อจำกัด” แทน “ทำไมไม่ใช้วิธี…”

เมื่อพบความขัดแย้ง ให้บันทึกทั้งสองด้านก่อนเจรจา ห้ามรวมคำตอบเอง

ปิดรอบด้วย summary, unresolved issues และผู้ที่ต้องถามต่อ

Power Balance Facilitator ต้องไม่ให้บทบาทที่มีอำนาจสูงกลบผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ ใช้ round-robin, silent note หรือถามรายบุคคลก่อนสรุป เพื่อค้นความแตกต่างอย่างปลอดภัย

# 6. Conflict และ Negotiation

Position คือสิ่งที่แต่ละฝ่ายบอกว่าอยากได้ ส่วน Interest คือเหตุผล/คุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง การเจรจา Requirement ที่ดีพยายามรักษา Interest สำคัญภายใต้ Constraint แทนการเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทันที

| องค์ประกอบ | คำถาม |
| --- | --- |
| Conflict | ข้อความ/เป้าหมายใดขัดกันและมี evidence ใดสนับสนุน |
| Parties/Authority | ใครได้รับผลกระทบ ใครให้ข้อมูล ใครตัดสินใจ |
| Positions | แต่ละฝ่ายเสนออะไร |
| Interests | แต่ละฝ่ายพยายามปกป้องคุณค่า ความเสี่ยง หรือภาระใด |
| Constraints | กฎ เวลา งบประมาณ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือเทคนิคใดจำกัด |
| Options | มีทางเลือกอย่างน้อย 2–3 แบบ ไม่ใช่แค่ใช่/ไม่ใช่ |
| Evaluation Criteria | ใช้คุณค่า ความเสี่ยง ความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ และ evidence ใด |
| Decision/Status | decided / provisional / unresolved / escalate |
| Rationale/Follow-up | เหตุผล หลักฐาน และข้อมูลที่ต้องหาเพิ่ม |

## 6.1 ตัวอย่าง Conflict

| ฝ่าย | Position | Interest |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้ | ส่งคำขอได้ทันที แม้เอกสารยังไม่ครบ | ไม่เสียเวลาและจองคิวไว้ก่อน |
| เจ้าหน้าที่ | ห้ามส่งจนเอกสารครบ | ลดงานย้อนกลับและป้องกันคำขอที่ตรวจไม่ได้ |
| ทางเลือก A | บันทึกร่างได้ แต่ยังไม่เข้าคิวอนุมัติ | รักษาความสะดวกและความถูกต้อง |
| ทางเลือก B | ส่งได้แต่ติดสถานะ Incomplete พร้อม deadline | โปร่งใสและควบคุมภาระงาน |
| สถานะ | Provisional — ต้องตรวจนโยบายและ SLA | อ้าง E-03, E-07 และ OQ-05 |

# 7. Requirement Candidate ที่อ้าง Evidence

| ฟิลด์ | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| RC ID | RC-03 |
| Statement | ระบบต้องแสดงสถานะ “Incomplete” และรายการข้อมูลที่ยังขาดก่อนเข้าสู่การพิจารณา |
| Rationale | ลดคำขอที่ตรวจไม่ได้โดยไม่บังคับให้ผู้ใช้เริ่มใหม่ |
| Evidence | E-03, E-07; conflict C-01 |
| Status | Candidate / Provisional |
| Confidence | Medium — สอดคล้องสองบทบาท แต่ต้องตรวจ policy |
| Follow-up | ยืนยัน deadline และสิทธิ์การแก้ไขกับ Policy Owner |

ห้ามสรุปเกินหลักฐาน ใช้คำว่า Candidate, Provisional หรือ Unresolved ตามสถานะ ห้ามเขียนว่า “Approved” จาก AI Simulation เว้นแต่ผู้สอนกำหนดเป็นการอนุมัติภายในสถานการณ์จำลองโดยชัดเจน

# 8. Role Matrix สำหรับ 10 Cases

| Case | Role A | Role B | Role C | Role D | Conflict Seed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 จองพื้นที่/อุปกรณ์ | Student Requester | Resource Officer | Area Manager/Instructor | IT/System Admin | ความยืดหยุ่น vs ความเป็นธรรม/no-show |
| 02 แจ้งซ่อม | Reporter/Instructor | Technician | Building Manager | Safety/IT | ความเร่งด่วน vs หลักฐานไม่ครบ |
| 03 คิวซักผ้า | Dorm Student | Dorm Admin | Vendor Technician | Housekeeping | ความสะดวก vs fairness/เครื่องเสีย |
| 04 คิวอาหาร | Customer | Counter Staff | Shop Owner | Area Manager | ความเร็ว vs ความถูกต้อง/การคืนเงิน |
| 05 ของหาย | Owner | Finder | Lost&Found/Security | Privacy Officer | ยืนยันเจ้าของ vs privacy |
| 06 ลงทะเบียนกิจกรรม | Participant | Check-in Staff | Organizer | Data Admin | เร็ว vs identity/attendance evidence |
| 07 งานกลุ่ม | Team Member | Team Lead | Instructor | Peer Reviewer | transparency vs privacy/fairness |
| 08 ยืมอุปกรณ์กีฬา | Borrower | Custodian | Club Organizer | Program Manager | access vs damage responsibility |
| 09 นัดที่ปรึกษา | Student | Advisor | Coordinator | Privacy/System Admin | availability vs confidential topic |
| 10 ปัญหาพื้นที่ส่วนกลาง | Reporter | Maintenance Staff | Safety Officer | Area Manager | anonymous report vs false report |

# 9. Prompt สำหรับแต่ละ Stakeholder Role

Prompt Template จำลองบทบาท [ROLE] ในกรณี [CASE] สำหรับการฝึก requirement elicitation/negotiation บริบทที่อนุญาต: [CASE FACTS] ¦ เป้าหมาย: [GOAL] ¦ ความกังวล: [CONCERNS] ¦ ขอบเขตอำนาจ: [AUTHORITY] กติกา: ตอบเฉพาะบทบาทนี้; ไม่รู้ให้บอกไม่รู้; ไม่สร้างนโยบาย/สถิติ/PII; แยก rule/opinion/solution; ให้ข้อมูลตามคำถามทีละส่วน; รักษาความสอดคล้อง; เมื่อถูกทวนให้ยืนยันหรือแก้ไข; อย่าตัดสิน conflict แทน stakeholder panel

## 9.1 Interview Round 1/2 Checklist

| ตรวจ | สถานะ |
| --- | --- |
| เปิดด้วย consent/simulation boundary |  |
| ถาม critical incident/current work |  |
| ถาม rule/authority/data |  |
| ถาม exception/negative case |  |
| ทวนและขอยืนยัน |  |
| บันทึก E-ID/source/tag/confidence |  |
| สร้าง OQ เมื่อบทบาทไม่รู้ |  |
| แยก chat ต่อ role |  |

# 10. Tabletop Presentation 4–5 นาที

Case และ stakeholder roles ที่จำลอง

Evidence สำคัญ 2–3 รายการ พร้อม tag/confidence

Conflict หนึ่งเรื่อง: positions, interests, authority และ constraints

Options ที่พิจารณาและสถานะ decision

Requirement Candidate 1–2 ข้อที่อ้าง E-ID

Unresolved issue และแผน verify ใน Week 5

# 11. วิธีส่งงานและคะแนน

| ช่วง | หลักฐาน |
| --- | --- |
| Checkpoint ในห้อง | checkpoint(w04): stakeholder evidence and conflict analysis |
| ฉบับสมบูรณ์ก่อน Week 5 | submit(w04): stakeholder evidence negotiation and candidates |
| Submission | links, commit hash, role list, evidence count, conflict/decision, contribution, AI disclosure |
| คะแนน | A3 Week 4 = 4 คะแนน |

| Rubric A3 Week 4 | คะแนน |
| --- | --- |
| Simulation/facilitation ครบหลายบทบาทและใช้ Guide | 0.75 |
| Evidence Log: source/tag/context/confidence/follow-up | 1.00 |
| Conflict/Negotiation: interests/options/status/rationale | 1.00 |
| Requirement Candidates อ้าง E-ID และไม่สรุปเกินหลักฐาน | 0.75 |
| Repository/worklog/AI disclosure/individual contribution | 0.50 |
| รวม | 4.00 |

# 12. Checklist ก่อนส่ง

| ตรวจ | ใช่/ไม่ใช่ |
| --- | --- |
| สัมภาษณ์อย่างน้อย 3 roles แยก chat |  |
| ทุก evidence มี E-ID/source/tag |  |
| แยก CF/SN/CT/OP/AS/PS/OQ |  |
| มี confidence และ follow-up |  |
| มี conflict อย่างน้อย 1 เรื่องและ options ≥ 2 |  |
| decision มี status/rationale ไม่อ้างว่า approved เกินจริง |  |
| RC 5–8 ข้ออ้าง E-ID |  |
| ไม่มี PII/ข้อมูลลับ; AI use disclosed |  |
| submission links เปิดได้และสมาชิกมี worklog |  |

หลักฐานทั้งหมดต้องอยู่ใน Team Repository และตรวจย้อนหลังได้จาก revision history